南京北投环境科技有限公司
内部知识库与流程自动化合作场景调研报告

面向恒识 evercog-mvp 内部孵化试点

# 1. 执行摘要

南京北投环境科技有限公司成立于 2019 年，注册资本 100 万元，公开工商信息显示其为自然人独资的小微企业，业务范围覆盖环保咨询、环境监测、生态资源监测、水污染治理、大气污染治理、环境应急治理、土壤污染治理与修复、环保设备销售等方向。招聘和服务发布信息显示，其对外定位接近“一站式环保管家 / 综合环保服务商”，可为客户提供环评、环保验收、排污许可、应急预案、环境检测、废水废气治理工程、设备安装与运维等服务。

从销售/市场团队视角看，南京北投的客户大概率包括工业企业、园区企业、建设项目单位、政府或平台公司、环保整改需求企业等。其销售工作具有明显的“政策驱动 + 专业解释 + 方案定制 + 资料复用 + 长周期跟进”特征。公开招聘中出现电话销售、新媒体运营等岗位，说明其存在主动获客、内容营销、客户答疑、线索转化和销售支持需求。

恒识 evercog-mvp 的 AI 知识库、智能问答、企业流程助手能力，与南京北投销售/市场团队的痛点匹配度较高。最适合优先试点的三个场景为：环保销售知识库、客户问题快速答复助手、售前方案生成助手。建议以 2-6 周低成本试点为切入口，先用脱敏资料构建销售知识库 Demo，验证资料查找效率、客户响应效率和方案初稿生成效率。

# 2. 公司基础信息与业务判断

| 维度 | 调研结果 | 信息属性 |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 南京北投环境科技有限公司 | 公开信息 |
| 成立时间 | 2019-07-25 | 公开信息 |
| 注册资本 | 100 万元人民币 | 公开信息 |
| 法定代表人 | 邹从欢 | 公开信息 |
| 企业类型 | 有限责任公司；公开信息显示为自然人独资 | 公开信息 |
| 注册地址 | 南京市栖霞区仙林街道元化路 8 号南大科学园协同创新大厦 412 室；历史地址曾变更 | 公开信息，以最新工商登记为准 |
| 人员规模 | 公开平台显示小微企业、少于 50 人；参保人数在不同来源有差异 | 待核实 |
| 国资/政府背景 | 未发现直接国资控股或政府平台控股证据 | 待核实 |
| 公开招投标线索 | 玄武区唐家山沟流域雨污水管网清疏修缮工程生态空间不可避让论证项目 | 公开信息 |

## 2.1 “一站式环保综合服务商”业务判断

| 业务模块 | 匹配度 | 判断说明 |
| --- | --- | --- |
| 环保咨询 | 高 | 经营范围明确包含环保咨询服务 |
| 环评服务 | 中-高 | 招聘与服务发布信息提及，具体资质待核实 |
| 环保验收 / 排污许可 / 应急预案 | 高 | 公开服务信息明确涉及 |
| 环境检测 | 中-高 | 经营范围包含环境保护监测；自有检测资质待核实 |
| 污水 / 废气治理 | 高 | 经营范围覆盖水污染治理和大气污染治理 |
| 土壤调查与修复 | 高 | 经营范围涉及土壤污染治理与修复 |
| 环保工程 / 设备安装 / 运维 | 中-高 | 服务描述涉及治理设备、安装和运维；工程资质待核实 |
| 园区环保管家 | 中 | 符合业务定位，但公开园区案例待核实 |

# 3. 销售/市场团队工作场景分析

| 客户类别 | 典型需求 | 销售沟通难点 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业 / 制造业企业 | 环评、验收、排污许可、废水废气治理、应急预案 | 客户不清楚合规路径，需要专业解释 |
| 建设项目单位 | 环评、三同时验收、生态空间论证 | 项目周期紧，资料要求复杂 |
| 园区企业 / 园区管委会 | 环保管家、批量合规咨询、巡检与整改 | 需要标准化服务包和持续响应 |
| 政府 / 平台公司 | 环境咨询、评估、第三方核查、治理服务 | 招投标资料、资质、过往业绩要求高 |
| 被监管关注企业 | 整改方案、隐患排查、应急预案 | 响应速度要求高，专业准确性要求高 |

# 4. 典型痛点与数字化机会

| 典型痛点 | 具体表现 | AI / 数字化机会 |
| --- | --- | --- |
| 政策法规复杂 | 销售难以及时准确回答客户问题 | 建立政策法规知识库和带引用问答 |
| 历史项目经验分散 | 案例、方案、报价逻辑散落在个人文档和聊天记录中 | 建设案例库、资料库、FAQ 库 |
| 售前方案依赖资深人员 | 新销售难以独立完成方案初稿 | 用方案生成助手产出初稿 |
| 投标资料查找成本高 | 资质、业绩、公司介绍反复查找 | 建设招投标资料检索助手 |
| 新人培养周期长 | 环保术语、服务链条、政策要求复杂 | 建设销售新人培训助手 |
| 商机跟进不透明 | 线索阶段和下一步动作缺乏标准化记录 | 用流程助手规范跟进 |

# 5. 恒识 evercog-mvp 能力匹配分析

| 我方能力 | 对应销售/市场痛点 | 可落地应用场景 | 使用对象 | 预期价值 | 试点可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 知识库 | 资料、政策、案例分散 | 环保销售知识库 | 销售/市场/售前 | 统一沉淀知识，降低查找成本 | 高 |
| AI 知识库 | 成功案例难复用 | 成功案例库与案例推荐 | 销售/市场 | 快速找到相似案例，提升说服力 | 高 |
| 智能问答 | 政策法规复杂 | 环保政策法规智能问答 | 销售/售前 | 提升客户响应速度和专业性 | 高 |
| 智能问答 | 客户问题重复、答复不统一 | 客户问题快速答复助手 | 销售/客服/市场 | 统一话术，缩短响应时间 | 高 |
| 企业流程助手 | 客户需求诊断不标准 | 客户需求诊断助手 | 销售/售前 | 提高信息完整度和线索质量 | 高 |
| 企业流程助手 | 售前方案产出慢 | 售前方案生成助手 | 销售/售前/负责人 | 快速形成方案初稿 | 高 |

# 6. 可孵化合作场景清单

| 场景名称 | 目标用户 | 当前痛点 | 所需知识/数据 | AI能力匹配 | 试点周期 | 难度 | 商业化潜力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保销售知识库 | 销售、市场、负责人 | 资料分散 | 公司介绍、服务清单、FAQ、案例 | 知识库+问答 | 2-4周 | 低 | 高 |
| 环保政策法规智能问答 | 销售、售前 | 政策复杂 | 法规、标准、地方政策 | 智能问答 | 3-6周 | 中 | 高 |
| 客户需求诊断助手 | 销售、售前 | 问诊不标准 | 问诊表、行业分类、污染类型 | 流程助手 | 2-4周 | 低-中 | 高 |
| 售前方案生成助手 | 销售、售前 | 方案依赖资深人员 | 方案模板、案例、服务内容 | 知识库+生成 | 3-6周 | 中 | 高 |
| 招投标资料检索助手 | 商务、销售 | 资质业绩查找慢 | 资质文件、投标文件、业绩 | 知识库检索 | 2-4周 | 低 | 中-高 |
| 成功案例库与案例推荐 | 销售、市场 | 案例难复用 | 历史项目、行业、问题、成果 | 知识库+推荐 | 2-4周 | 低 | 高 |
| 市场内容生成助手 | 市场、新媒体 | 专业内容难写 | 服务介绍、案例、政策解读 | 问答+生成 | 2-4周 | 低 | 中 |
| 销售新人培训助手 | 新销售、主管 | 新人上手慢 | 手册、FAQ、案例、话术 | 问答+训练 | 2-4周 | 低 | 高 |
| 客户问题快速答复助手 | 销售、客服 | 响应慢、口径不一 | FAQ、政策、服务边界 | 智能问答 | 2-4周 | 低 | 高 |
| 商机跟进流程助手 | 销售、主管 | 跟进过程不透明 | 阶段定义、跟进模板 | 流程助手 | 3-6周 | 中 | 中-高 |
| 企业服务能力介绍助手 | 销售、市场 | 介绍口径不统一 | 公司介绍、资质、案例 | 知识库+生成 | 2-3周 | 低 | 中 |
| 环保整改方案初步建议助手 | 销售、售前 | 初步判断慢 | 整改案例、污染类型、标准 | 问答+方案生成 | 4-6周 | 中-高 | 高 |

# 7. 场景优先级评分

| 场景 | 刚需 | 数据易准备 | 成本低 | 频率 | 价值感知 | 效率提升 | 能力匹配 | 复制潜力 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保销售知识库 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 客户问题快速答复助手 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 售前方案生成助手 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 |
| 成功案例库与案例推荐 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| 销售新人培训助手 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| 环保政策法规智能问答 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| 客户需求诊断助手 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 |
| 招投标资料检索助手 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 |
| 企业服务能力介绍助手 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 |
| 市场内容生成助手 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 商机跟进流程助手 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 环保整改方案初步建议助手 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 |

# 8. 推荐优先试点的 3 个场景

| 优先级 | 场景 | 推荐理由 | 需对方提供资料 | 2-6周验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保销售知识库 | 数据易准备、无需复杂集成，是所有后续 AI 场景的底座 | 公司介绍、服务清单、案例、FAQ、话术、资质 | 统计资料查找时间、问答次数、答案准确率 |
| 2 | 客户问题快速答复助手 | 高频刚需，能直接提升销售响应速度和答复一致性 | 客户常见问题、历史答复、政策解释、服务边界 | 对比客户响应时间和答复可用率 |
| 3 | 售前方案生成助手 | 对销售转化和资深人员减负价值明显 | 方案模板、服务包、典型案例、客户需求表 | 生成3-5个方案初稿，由负责人评分 |

# 9. 内部孵化试点路径

| 阶段 | 周期 | 目标 | 对方提供资料/配合 | 我方准备 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：试点准备期 | 1周 | 明确范围、用户、资料清单和指标 | 核心资料、试点人员、业务负责人 | 试点环境、分类体系、Demo脚本 | 试点方案、资料清单、指标表 |
| 阶段二：知识库搭建期 | 1-2周 | 建立销售/市场知识库 | 公司介绍、案例、FAQ、政策、资质、方案模板 | 资料清洗、知识切片、问答测试、权限配置 | 知识库V1、FAQ集、测试问题清单 |
| 阶段三：销售/市场试用期 | 2-3周 | 验证真实使用价值 | 3-5名试用人员持续使用并反馈 | 日志统计、周度访谈、问题优化 | 使用数据报告、优化建议 |
| 阶段四：复盘与扩展期 | 1周 | 评估付费和扩展可能 | 负责人参与复盘并确认下一步 | 复盘报告、二期路线图 | 试点复盘报告、商业化建议 |

# 10. 试点价值评估指标

| 指标类别 | 核心指标 | 目标建议 |
| --- | --- | --- |
| 效率指标 | 资料查找时间、方案初稿时间、客户响应时间、新人上手周期 | 降低或缩短 30%-70% |
| 质量指标 | 回答准确率、引用完整度、方案可用率、话术一致性 | 准确率 80%+，方案初稿可用率 60%-70% |
| 使用指标 | 活跃用户数、人均提问次数、高频问题类型、高频资料类型 | 每人每日不少于 5 次问答/检索 |
| 业务指标 | 售前响应速度、线索转化支持、客户满意度、协作效率 | 形成可感知的销售支持效果 |

# 11. BD 拜访与沟通建议

首次沟通建议不要从“AI 大模型平台”切入，而应从销售资料查找、客户问题答复、售前方案生成和新人培养等高频痛点切入。

一句话合作主张：帮助南京北投把环保政策、项目案例、销售资料和售前经验沉淀为可复用的 AI 知识库，让销售/市场团队更快响应客户、更快生成方案、更快培养新人。

| 沟通模块 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 重点展示能力 | 资料上传与知识库构建、带引用问答、客户答复生成、方案初稿生成、销售流程助手 |
| 建议 Demo | 服务介绍问答、政策法规问答、客户需求诊断、案例推荐、方案生成、新媒体内容生成 |
| 低成本试点 | 4周、3-5人、30-50份脱敏资料、验证三个场景 |
| 不建议首次讨论 | 复杂私有化、全公司流程重构、高额采购、替代专家、重度 CRM 集成 |
| 核心问题清单 | 销售人数、常见客户问题、资料查找痛点、方案产出流程、案例库情况、数据安全要求、决策人 |

# 12. 风险与应对策略

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 | 试点规避动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料不完整 | 高 | 中 | 从最常用资料开始，不追求一次完整 | 先收集20-50份核心资料 |
| 内部知识分散 | 高 | 高 | 通过访谈和FAQ反向沉淀知识 | 组织销售/售前访谈 |
| 销售使用意愿不足 | 中 | 高 | 选择高频刚需场景，降低使用门槛 | 用网页/轻入口试用 |
| AI回答准确性不足 | 中 | 高 | 强制引用来源，设置人工审核 | 政策类答案标注需人工确认 |
| 政策法规时效性风险 | 高 | 高 | 建立政策更新机制和文件日期标记 | 仅纳入确认有效文件 |
| 客户资料和商业机密 | 中 | 高 | 资料脱敏、权限控制、最小化上传 | 首期不上传客户敏感字段 |
| 产品与流程不匹配 | 中 | 中 | 先访谈再配置流程 | 试点前画出销售流程图 |
| 试点后难转付费 | 中-高 | 高 | 设定明确转化指标和低门槛套餐 | 试点前确认决策人和预算范围 |
| 管理层支持不足 | 中 | 高 | 从效率和销售转化价值切入 | 邀请负责人参与复盘 |
| 数据安全/私有化要求 | 中 | 高 | 提供脱敏试点和后续私有化选项 | 首期用非敏感资料演示 |

# 13. 下一步行动计划

| 步骤 | 动作 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备 BD 拜访材料 | 形成 1 页合作主张 + 3 个 Demo 场景 |
| 2 | 约访南京北投负责人 / 销售负责人 | 验证真实痛点、资料情况和试点意愿 |
| 3 | 收集 20-50 份脱敏资料 | 快速搭建销售知识库 Demo |
| 4 | 演示销售知识库、客户答复、方案初稿 | 让对方感知实际价值 |
| 5 | 启动 2-4 周小范围试点 | 选择 3-5 名销售/市场人员真实使用 |
| 6 | 输出试点复盘报告 | 用数据证明效率提升和继续合作价值 |
| 7 | 设计二期商业方案 | 扩展到售前、投标、项目交付或管理层 |

# 附录：公开资料来源

[ref_1] 企查查：南京北投环境科技有限公司工商信息、注册资本、成立日期、法定代表人、经营范围、人员规模、招投标记录、网站备案等。

[ref_2] 水滴信用 / 企业信息查询页：公司工商信息、经营范围、股东变更、地址变更、招投标记录等。

[ref_3] 智联招聘：南京北投环境科技有限公司招聘页，显示公司基本工商信息、行业分类等。

[ref_4] BOSS 直聘：电话销售、新媒体运营等岗位页面，包含公司业务描述、岗位职责、客户销售相关线索。

[ref_5] 58 同城：南京北投环境科技有限公司发布的环保验收、排污许可、土壤调查、应急预案、环境检测、环保工程等服务信息。

[ref_6] 南京市生态环境局政府采购公告：南京环保应急、风险评估、预案修编等项目公开采购信息，用作南京区域环保服务需求和行业场景参考。

[ref_7] 企查查 / 水滴信用招投标记录：玄武区唐家山沟流域雨污水管网清疏修缮工程占用生态空间管控区域不可避让论证编制项目中标相关记录。